Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы сельского поселения Кротовка

«Комплексное развитие систем ЖКХ в сельском поселении Кротовка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2019–2030 годы за 2025 год

1.Наименование муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

Муниципальная программа сельского поселения Кротовка Самарской области «Комплексное развитие систем ЖКХ в сельском поселении Кротовка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2019–2030 годы (далее-муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации сельского поселения Кротовка от 24.04.2018 № 107.

2.Цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

Целью муниципальной программы является повышение качества жилищно-коммунального обслуживания потребителей, обеспечение надежности работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортности и безопасности условий проживания граждан.

Для достижения поставленной цели намечено решение следующих задач:

- повышение срока службы инженерно-коммунальных систем;

- приведение жилищно-коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения сельского поселения.

3.Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

В 2025 году в рамках муниципальной программы были выполнены следующие работы:

по капитальному ремонту канализационно-насосной станции по адресу: Самарская область, с. Кротовка, ул. Полевая;

по капитальному ремонту системы водоснабжения по улицам: Сапрунова, Лермонтова, Чехова, Ленинградская, Чапаевская, Электроподстанция, Кротовская, Лермонтова, Кутулукская, Мичуринская, Пролетарская в с. Кротовка;

по приобретению оборудования (агрегаты ЭЦВ, труба, задвижка, рукав ассенизаторский);

по проверке достоверности сметной стоимости объекта "Капитальный ремонт наружного водопровода и напорного канализационного коллектора"

по разработке (актуализация) схем теплоснабжения;

по предоставлению иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета сельского поселения;

по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома сельского поселения.

3.2. Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2025 год.

Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2025 год приведены в таблице 1.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2025 год

Таблица 1

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы),% | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Снижение уровня износа объектов водоснабжения | % | 30,0 | 30,0 | 100,0 |  |
| 2. | Снижение аварийности на теплосетях | % | 14,0 | 14,0 | 100,0 |  |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) |  | - | - | (30/30+14/14)/2*100%=100% |  |

3.3.Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки:

Результатом реализации муниципальной программы в 2025 году стали следующие мероприятия:

-предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета сельского поселения;

- взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома сельского поселения;

- приобретение оборудования по объектам ЖКХ;

- капитальный ремонт объектов ЖКХ;

- разработка проекта зоны санитарной охраны на участке водозабора;

- разработка и актуализация схем тепло-, водоснабжения и водоотведения;

- капитальный ремонт канализационно-насосной станции в с.Кротовка.

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме в установленные сроки. Степень выполнения запланированных мероприятий муниципальной программы: 7/7=100%

3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

Основными факторами, положительно повлиявшими на ход реализации          муниципальной программы в 2025 году являются:

- своевременное, качественное и в полном объеме исполнение мероприятий муниципальной программы;

- контроль и мониторинг выполнения мероприятий и показателей муниципальной программы в течении года;

- своевременное внесение изменений в муниципальную программу.

3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

| № п/п | Наименование мероприятия | Бюджетные ассигнования, тыс.руб. | Исполнение, тыс.руб. | Исполнение, % | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | разработка проекта зоны санитарной охраны на участке водозабора | 53,2 | 53,2 | 100,0 |  |
| 2. | предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета сельского поселения | 98,5 | 98,5 | 100,0 |  |
| 3 | взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома сельского поселения | 32,9 | 32,9 | 100,0 |  |
| 4 | приобретение оборудования по объектам ЖКХ | 552,6 | 552,6 | 100,0 |  |
| 5. | разработка и актуализация схем тепло-, водоснабжения и водоотведения | 50,0 | 50,0 | 100,0 |  |
| 6. | капитальный ремонт объектов ЖКХ | 919,9 | 919,9 | 100,0 |  |
| 7. | капитальный ремонт канализационно-насосной станции в с.Кротовка | 2 593,4 | 2400,0 | 92,0 | Экономия образовалась в результате проведения конкурсных процедур |
|  | ИТОГО: | 4 300,5 | 4 107,1 | 95,5 |  |

3.6. Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями:

Муниципальное задание отсутствует.

3.7. Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы, соисполнителями муниципальной программы и (или) участниками муниципальной программы, являющимися главными распорядителями бюджетных средств, изменениях в муниципальную программу (подпрограмму, иную программу, входящие в состав муниципальной программы:

На протяжении отчетного периода проводился мониторинг реализации муниципальной программы, результатом которого были внесенные в муниципальную программу изменения, связанные в первую очередь с уточнением сумм финансирования программы.

3.8. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий:

Отсутствуют.

3.9.Результаты реализации мер государственного

и правового регулирования

Правовое регулирование в сфере ЖКХ осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Кротовка, Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Кротовка, утверждённым постановлением Главы сельского поселения Кротовка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от 15.11.2013 №127/1.

3.10. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) в отчетном году:

Показатель эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год рассчитывается по формуле:

# ,

# 30/30+14/14

# R=   ______2______х 100%= 104,7%

4 107,1

4 300,5

где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец отчетного года.

Согласно критериям комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденным с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Кротовка, утверждённым постановлением Главы сельского поселения Кротовка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от 15.11.2013 №127/1, эффективность реализации муниципальной программы признается высокой:

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентов.

С учетом достижения эффективности реализации муниципальной программы – 104,7 % и степени выполнения мероприятий муниципальной программы – 100% признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

3.11. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

В целях повышения качества жилищно-коммунального обслуживания потребителей, обеспечение надежности работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортности и безопасности условий проживания граждан продолжить реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие систем ЖКХ в сельском поселении Кротовка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2019–2030 годы.

Глава сельского поселения

Кротовка                                                                                           А.Н.Данильцева