Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы сельского поселения Кротовка

«Благоустройство сельского поселения Кротовка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2019-2030 годы

за 2025 год

1.Наименование муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

Муниципальная программа сельского поселения Кротовка Самарской области «Благоустройство сельского поселения Кротовка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2019-2030 годы (далее-муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации сельского поселения Кротовка от 24.04.2018 № 101.

2.Цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

Целью муниципальной программы является выполнение комплексного благоустройства сельского поселения, с целью создания наилучших социально-бытовых условий проживания населения и формирования благоприятного социального микроклимата, восстановление и ремонт водовода.

Для достижения поставленной цели намечено решение следующих задач:

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов;
         - улучшение санитарного и экологического состояния поселения.

3.Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

В 2025 году в рамках муниципальной программы выполнялись следующие мероприятия:

- прочие мероприятия по благоустройству;

-образование и содержание мест массового отдыха населения (в том числе пляжи);

- содержание мест захоронений;

- инициативный проект «Мы ваш великий подвиг не забудем, о вас, героях память сохраним»;

- инициативный проект «Безопасная площадка» -установка ограждения на детской площадке по ул. Коммунальная с. Кротовка;

- инициативный проект «Безопасная площадка» -установка ограждения на детской площадке по ул. Озерная с. Кротовка;

- инициативный проект «Чебурашка» -устройство детской площадки по улице Пролетарская с. Кротовка;

- устройство контейнерных площадок;

- ремонт контейнерных площадок;

- приобретение мусоросборников, предназначенных для складирования твердых коммунальных отходов.

Проводились следующие работы:

работы по наполнению системы учета захоронений ПО ГИС "Сталкер" по результатам инвентаризации мест захоронений на кладбищах;

уборка и вывоз мусора вокруг контейнерных площадок;

монтаж светодиодной консоли "Три кометы" с. Кротовка ул. Юбилейная и Пролетарская;

инициативный проект «Безопасная площадка» - установка ограждения на детской площадке по ул. Коммунальная с. Кротовка»;

инициативный проект «Безопасная площадка» - установка ограждения на детской площадке по ул. Озерная с. Кротовка»;

инициативный проект - «Чебурашка» - устройство детской площадки по улице Ленинградская  с. Кротовка.

3.2. Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2025 год

Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2025 год приведены в таблице 1.

Таблица 1

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2025 год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы),% | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Замена ламп уличного освещения | единиц | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Доля жителей сельского поселения охваченных централизованным сбором и вывозом ТБО | % | 97,7 | 97,7 | 100 |  |
| 3. | Количество инициативных проектов, находящихся в стадии реализации | единиц | 4 | 4 | 100 |  |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) |  | - | - | (100/100+97,7/97,7+4/4)/3*100%=100% |  |

3.3.Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки:

- прочие мероприятия по благоустройству;

-образование и содержание мест массового отдыха населения (в том числе пляжи);

- содержание мест захоронений;

- инициативный проект «Мы ваш великий подвиг не забудем, о вас, героях память сохраним»;

- инициативный проект «Безопасная площадка» -установка ограждения на детской площадке по ул. Коммунальная с. Кротовка;

- инициативный проект «Безопасная площадка» -установка ограждения на детской площадке по ул. Озерная с. Кротовка;

- инициативный проект «Чебурашка» -устройство детской площадки по улице Пролетарская с. Кротовка;

- устройство контейнерных площадок;

- ремонт контейнерных площадок;

-приобретение мусоросборников, предназначенных для складирования твердых коммунальных отходов.

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме в установленные сроки. Степень выполнения запланированных мероприятий муниципальной программы: 10/10=100%.

3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

Основными факторами, положительно повлиявшими на ход реализации          муниципальной программы в 2025 году являются:

- своевременное, качественное и в полном объеме исполнение мероприятий муниципальной программы;

- контроль и мониторинг выполнения мероприятий и показателей муниципальной программы в течении года;

- своевременное внесение изменений в муниципальную программу.

3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

| № п/п | Наименование мероприятия | Бюджетные ассигнования, руб. | Исполнение, руб. | Исполнение, % | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | прочие мероприятия по благоустройству | 2463,7 | 2463,7 | 100,0 |  |
| 2. | образование и содержание мест массового отдыха населения (в том числе пляжи) | 30,0 | 30,0 | 100,0 |  |
| 3. | содержание мест захоронений | 287,0 | 287,0 | 100,0 |  |
| 4. | приобретение мусоросборников, предназначенных для складирования твердых коммунальных отходов | 194,9 | 194,9 | 100,0 |  |
| 5. | устройство контейнерных площадок | 1327,8 | 1327,8 | 100,0 |  |
| 6. | ремонт контейнерных площадок | 770,0 | 770,0 | 100,0 |  |
| 7. | инициативный проект «Безопасная площадка» -установка ограждения на детской площадке по ул. Озерная с. Кротовка | 80,0 | 80,0 | 100,0 |  |
| 8. | инициативный проект «Чебурашка» -устройство детской площадки по улице Пролетарская с.Кротовка | 76,0 | 76,0 | 100,0 |  |
| 9. | инициативный проект «Безопасная площадка» -установка ограждения на детской площадке по ул. Коммунальная с. Кротовка | 85,0 | 85,0 | 100,0 |  |
| 10. | инициативный проект «Мы ваш великий подвиг не забудем, о вас, героях память сохраним» | 579,4 | 579,4 | 100,0 |  |
|  | ИТОГО: | 5 893,8 | 5 893,8 | 100,0 |  |

3.6. Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями:

Муниципальное задание отсутствует.

3.7. Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы, соисполнителями муниципальной программы и (или) участниками муниципальной программы, являющимися главными распорядителями бюджетных средств, изменениях в муниципальную программу (подпрограмму, иную программу, входящие в состав муниципальной программы:

На протяжении отчетного периода проводился мониторинг реализации муниципальной программы, результатом которого были внесенные в муниципальную программу изменения, связанные в первую очередь с уточнением сумм финансирования программы.

3.8. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий:

Отсутствуют.

3.9.Результаты реализации мер государственного

и правового регулирования:

Правовое регулирование в сфере благоустройства территорий осуществляется на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Управление реализацией муниципальной программы и контроль за ходом ее выполнения осуществляются в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Кротовка, утверждённым постановлением Главы сельского поселения Кротовка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от 15.11.2013 №127/1.

3.10. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы

Показатель эффективности реализации муниципальной программы за

# отчетный год рассчитывается по формуле:

# ,

# 100/100+97,7/97,7+4/4

# R=    __         3             х 100%= 100,0%

5 893,8

5 893,8

где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец отчетного года.

Согласно критериям комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденным с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Кротовка, утверждённым постановлением Главы сельского поселения Кротовка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от 15.11.2013 №127/1, эффективность реализации муниципальной программы признается высокой:

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более или равном 80 процентов или менее или равном 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентов.

С учетом достижения эффективности реализации муниципальной программы – 100 % и степени выполнения мероприятий муниципальной программы – 100% признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

3.11. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

В целях выполнения мероприятий комплексного благоустройства сельского поселения и создания лучших социально-бытовых условий проживания населения продолжить реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Благоустройство сельского поселения Кротовка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2019-2030 годы.

Глава сельского поселения Кротовка                                           А.Н. Данильцева