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Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы сельского поселения Кротовка
 «Благоустройство сельского поселения Кротовка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2019-2030 годы 
за 2025 год
1.Наименование муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
Муниципальная программа сельского поселения Кротовка Самарской области «Благоустройство сельского поселения Кротовка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2019-2030 годы (далее-муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации сельского поселения Кротовка от 24.04.2018 № 101.
2.Цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
Целью муниципальной программы является выполнение комплексного благоустройства сельского поселения, с целью создания наилучших социально-бытовых условий проживания населения и формирования благоприятного социального микроклимата, восстановление и ремонт водовода.
Для достижения поставленной цели намечено решение следующих задач: 
         - приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов;
         - улучшение санитарного и экологического состояния поселения.

3.Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.
В 2025 году в рамках муниципальной программы выполнялись следующие мероприятия:
- прочие мероприятия по благоустройству;
-образование и содержание мест массового отдыха населения (в том числе пляжи);
- содержание мест захоронений;
- инициативный проект «Мы ваш великий подвиг не забудем, о вас, героях память сохраним»;
- инициативный проект «Безопасная площадка» -установка ограждения на детской площадке по ул. Коммунальная с. Кротовка;
- инициативный проект «Безопасная площадка» -установка ограждения на детской площадке по ул. Озерная с. Кротовка;
- инициативный проект «Чебурашка» -устройство детской площадки по улице Пролетарская с. Кротовка;
- устройство контейнерных площадок;
- ремонт контейнерных площадок;
- приобретение мусоросборников, предназначенных для складирования твердых коммунальных отходов.
Проводились следующие работы: 
         работы по наполнению системы учета захоронений ПО ГИС "Сталкер" по результатам инвентаризации мест захоронений на кладбищах;
уборка и вывоз мусора вокруг контейнерных площадок;
монтаж светодиодной консоли "Три кометы" с. Кротовка ул. Юбилейная и Пролетарская;
инициативный проект «Безопасная площадка» - установка ограждения на детской площадке по ул. Коммунальная с. Кротовка»;
[bookmark: _GoBack]инициативный проект «Безопасная площадка» - установка ограждения на детской площадке по ул. Озерная с. Кротовка»;
инициативный проект - «Чебурашка» - устройство детской площадки по улице Ленинградская  с. Кротовка.

        3.2. Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2025 год
Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2025 год приведены в таблице 1.
Таблица 1
Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2025 год
	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Ед. изм.
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы)
	Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы),% 
	Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений

	
	
	
	плановые 
	фактически достигнутые 
	
	

	1.
	Замена ламп уличного освещения
	единиц
	100
	100
	100
	

	2.
	Доля жителей сельского поселения охваченных централизованным сбором и вывозом ТБО
	%
	97,7
	97,7
	100
	

	3.
	Количество инициативных проектов, находящихся в стадии реализации
	единиц
	4
	4
	100
	

	
	Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам)  муниципальной программы (подпрограммы,  иной программы, входящих в состав  муниципальной программы)
	
	-
	-
	(100/100+97,7/97,7+4/4)/3*100%=100%
	



3.3.Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки:
- прочие мероприятия по благоустройству;
-образование и содержание мест массового отдыха населения (в том числе пляжи);
- содержание мест захоронений;
- инициативный проект «Мы ваш великий подвиг не забудем, о вас, героях память сохраним»;
- инициативный проект «Безопасная площадка» -установка ограждения на детской площадке по ул. Коммунальная с. Кротовка;
- инициативный проект «Безопасная площадка» -установка ограждения на детской площадке по ул. Озерная с. Кротовка;
- инициативный проект «Чебурашка» -устройство детской площадки по улице Пролетарская с. Кротовка;
- устройство контейнерных площадок;
- ремонт контейнерных площадок;
-приобретение мусоросборников, предназначенных для складирования твердых коммунальных отходов.
Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме в установленные сроки. Степень выполнения запланированных мероприятий муниципальной программы: 10/10=100%.

3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
  Основными факторами, положительно повлиявшими на ход реализации          муниципальной программы в 2025 году являются:
        - своевременное, качественное и в полном объеме исполнение мероприятий муниципальной программы;
        - контроль и мониторинг выполнения мероприятий и показателей муниципальной программы в течении года; 
          - своевременное внесение изменений в муниципальную программу.

3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
	№ п/п
	Наименование
мероприятия
	Бюджетные ассигнования,  руб.
	Исполнение, руб.
	Исполнение, %
	Причины 
отклонения

	
	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	прочие мероприятия по благоустройству
	2463,7
	2463,7
	100,0
	

	2.
	образование и содержание мест массового отдыха населения (в том числе пляжи)
	30,0
	30,0
	100,0
	

	3.
	содержание мест захоронений
	287,0
	287,0
	100,0
	

	4.
	приобретение мусоросборников, предназначенных для складирования твердых коммунальных отходов
	194,9
	194,9
	100,0
	

	5.
	устройство контейнерных площадок
	1327,8
	1327,8
	100,0
	

	6.
	ремонт контейнерных площадок
	770,0
	770,0
	100,0
	

	7.
	инициативный проект «Безопасная площадка» -установка ограждения на детской площадке по ул. Озерная с. Кротовка
	80,0
	80,0
	100,0
	

	8.
	инициативный проект «Чебурашка» -устройство детской площадки по улице Пролетарская с.Кротовка
	76,0
	76,0
	100,0
	

	9.
	инициативный проект «Безопасная площадка» -установка ограждения на детской площадке по ул. Коммунальная с. Кротовка
	85,0
	85,0
	100,0
	

	10.
	инициативный проект «Мы ваш великий подвиг не забудем, о вас, героях память сохраним»
	579,4
	579,4
	100,0
	

	
	ИТОГО:
	5 893,8
	5 893,8
	100,0
	



3.6. Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями:
       Муниципальное задание отсутствует.
                          
3.7. Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы, соисполнителями муниципальной программы и (или) участниками муниципальной программы, являющимися главными распорядителями бюджетных средств, изменениях в муниципальную программу (подпрограмму, иную программу, входящие в состав муниципальной программы:
На протяжении отчетного периода проводился мониторинг реализации муниципальной программы, результатом которого были внесенные в муниципальную программу изменения, связанные в первую очередь с уточнением сумм финансирования программы.

 3.8. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий:
Отсутствуют.

         3.9.Результаты реализации мер государственного
и правового регулирования:
Правовое регулирование в сфере благоустройства территорий осуществляется на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Управление реализацией муниципальной программы и контроль за ходом ее выполнения осуществляются в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Кротовка, утверждённым постановлением Главы сельского поселения Кротовка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от 15.11.2013 №127/1.
       
3.10. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы
Показатель эффективности реализации муниципальной программы за
отчетный год рассчитывается по формуле:

,
                                                                                                                                       
                                                               100/100+97,7/97,7+4/4
R=    __         3             х 100%= 100,0%
                                                                            5 893,8
                                                                            5 893,8
где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы; 

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец отчетного года.
Согласно критериям комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденным с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Кротовка, утверждённым постановлением Главы сельского поселения Кротовка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от 15.11.2013 №127/1, эффективность реализации муниципальной программы признается высокой:
при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более или равном 80 процентов или менее или равном 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентов.
С учетом достижения эффективности реализации муниципальной программы – 100 % и степени выполнения мероприятий муниципальной программы – 100% признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.
 
3.11. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
В целях выполнения мероприятий комплексного благоустройства сельского поселения и создания лучших социально-бытовых условий проживания населения продолжить реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Благоустройство сельского поселения Кротовка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2019-2030 годы.

Глава сельского поселения Кротовка                                           А.Н. Данильцева
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