Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы сельского поселения Кротовка
 «Дорожная деятельность в сельском поселении Кротовка Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2019-2030 годы за 2025 год

          1.Наименование муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
Муниципальная программа сельского поселения Кротовка Самарской области «Дорожная деятельность в сельском поселении Кротовка Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2019-2030 годы (далее-муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации сельского поселения Кротовка от 24.04.2018 № 109.

2.Цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
Целью муниципальной программы определено: развитие дорожно-транспортной инфраструктуры сельского поселения Кротовка, обеспечение безопасных условий дорожного движения.
Для достижения поставленной цели намечено решение следующих задач: 
- улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения находящихся в границах населённых пунктов сельского поселения Кротовка;
- контроль качества содержания автомобильных дорог и выполнения подрядными организациями требований муниципальных контрактов.

3.Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.
В 2025 году в рамках реализации муниципальной программы были запланированы следующие мероприятия:
- по ремонту и содержанию дорог местного значения; 
- грейдированию и отсыпке дорог местного значения;
- установке дорожных знаков, искусственной неровности на пешеходных переходах, нанесение дорожной разметки;
В рамках реализации мероприятий муниципальной программы в 2025 году производились следующие работы:
 очистка дорог от снежного покрова;
ремонт участков автомобильной дороги по ул. Юбилейной (от дома №9 до дома №10А) в с. Кротовка;
ремонт участков автомобильной дороги по ул. Куйбышевская от ул. Юбилейной в с. Кротовка;
ямочный ремонт дороги от дома №1 до дома №13 ул. Восточная с. Кротовка;
Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Шевченко в районе пересечения с ул. Школьной с. Кротовка;
скос сорной растительности;
нанесение горизонтальной дорожной разметки краской;
спил деревьев вдоль дорог с. Кротовка по улицам Полевой и Пионерской;
ремонт уличного освещения вдоль дорог с. Кротовка;
грейдирование обочин в с. Кротовка по ул. Советская;
создание схем организации дорожного движения.

3.2. Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2025 год
Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2025 год приведены в таблице 1.                        
Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2025 год
Таблица 1


	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Ед. изм.
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы)
	[bookmark: _GoBack]Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) 
	Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений

	
	
	
	плановые
	фактически достигнутые 
	
	

	1.
	Увеличение протяженности отремонтированных автодорог в границах населенных пунктов сельского поселения Кротовка
	км
	1,19
	1,19
	100,0
	

	2.
	Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния грунтовых дорог сельского поселения (грейдирование улично-дорожной сети)
	%
	15
	15
	100
	

	3.
	Содержание улично-дорожной сети в зимнее время
	Ед.
	82
	82
	100
	

	
	Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы)
	
	-
	-
	(1,19/1,19+15/15+82/82)/3*100%=100%
	



3.3.Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки:
Результатом реализации в 2025 году стали следующие мероприятия:
- по ремонту и содержанию дорог местного значения; 
- грейдированию и отсыпке дорог местного значения;
- установке дорожных знаков, искусственной неровности на пешеходных переходах, нанесение дорожной разметки;
Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме в установленные сроки. Степень выполнения запланированных мероприятий муниципальной программы: 3/3=100%.

3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
  Основными факторами, положительно повлиявшими на ход реализации          муниципальной программы в 2025 году являются:
        - своевременное, качественное и в полном объеме исполнение мероприятий муниципальной программы;
        - контроль и мониторинг выполнения мероприятий и показателей муниципальной программы в течении года; 
          - своевременное внесение изменений в муниципальную программу.

3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
	№ п/п
	Наименование
мероприятия
	Бюджетные ассигнования,  тыс.руб.
	Исполнение,  тыс.руб.
	Исполнение, %
	Причины 
отклонения

	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Ремонт и содержание дорог местного значения
	16 527,5
	15 052,6
	91,1
	Экономия образовалась в связи с выполнением меньших объемов работ по очистке дорог от снега согласно фактической потребности

	2
	Грейдирование и отсыпка дорог местного значения
	628,8
	628,8
	         100,0
	

	3

	Установка дорожных знаков, искусственной неровности на пешеходных переходах, нанесение дорожной разметки
	199,9
	199,9
	         100,0
	

	
	ИТОГО:
	17 356,2
	15 881,3
	          91,5
	



	
3.6. Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями:
      Муниципальное задание отсутствует. 
                         
3.7. Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы, соисполнителями муниципальной программы и (или) участниками муниципальной программы, являющимися главными распорядителями бюджетных средств, изменениях в муниципальную программу (подпрограмму, иную программу, входящие в состав муниципальной программы: 
На протяжении отчетного периода проводился мониторинг реализации муниципальной программы, результатом которого были внесенные в муниципальную программу изменения, связанные в первую очередь с уточнением сумм финансирования программы.

 3.8. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий:
Отсутствуют.

3.9.Результаты реализации мер государственного
и правового регулирования:
Полномочия сельского поселения в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения определены Федеральным законом от 06.10.2003№131-ФЗ (редакция от 02.07.2013) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 21.04.2011 № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 11.07.2011 № 192-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О безопасности дорожного движения" и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
3.10. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) в отчетном году:
Показатель эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год рассчитывается по формуле:

,
         

   1,19/1,19+15/15+82/82
R=   ______3_______х 100%= 109,3%
                                                                         15 881,3
                                                                         17 356,2
где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы; 

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец отчетного года.
Согласно критериям комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденным с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Кротовка, утверждённым постановлением Главы сельского поселения Кротовка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от 15.11.2013 №127/1, эффективность реализации муниципальной программы признается высокой:
при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентов. 
С учетом достижения эффективности реализации муниципальной программы – 109,3 % и степени выполнения мероприятий муниципальной программы – 100% признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

3.11. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):                                                                                                  
Для улучшения технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения находящихся в границах населённых пунктов сельского поселения Кротовка продолжить реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Дорожная деятельность в сельском поселении Кротовка Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2019-2030 годы.    

Глава сельского поселения
Кротовка                                                                                             А.Н. Данильцева
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