Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы сельского поселения Кротовка

«Дорожная деятельность в сельском поселении Кротовка Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2019-2030 годы за 2025 год

1.Наименование муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

Муниципальная программа сельского поселения Кротовка Самарской области «Дорожная деятельность в сельском поселении Кротовка Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2019-2030 годы (далее-муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации сельского поселения Кротовка от 24.04.2018 № 109.

2.Цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

Целью муниципальной программы определено: развитие дорожно-транспортной инфраструктуры сельского поселения Кротовка, обеспечение безопасных условий дорожного движения.

Для достижения поставленной цели намечено решение следующих задач:

- улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения находящихся в границах населённых пунктов сельского поселения Кротовка;

- контроль качества содержания автомобильных дорог и выполнения подрядными организациями требований муниципальных контрактов.

3.Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

В 2025 году в рамках реализации муниципальной программы были запланированы следующие мероприятия:

- по ремонту и содержанию дорог местного значения;

- грейдированию и отсыпке дорог местного значения;

- установке дорожных знаков, искусственной неровности на пешеходных переходах, нанесение дорожной разметки;

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы в 2025 году производились следующие работы:

очистка дорог от снежного покрова;

ремонт участков автомобильной дороги по ул. Юбилейной (от дома №9 до дома №10А) в с. Кротовка;

ремонт участков автомобильной дороги по ул. Куйбышевская от ул. Юбилейной в с. Кротовка;

ямочный ремонт дороги от дома №1 до дома №13 ул. Восточная с. Кротовка;

Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Шевченко в районе пересечения с ул. Школьной с. Кротовка;

скос сорной растительности;

нанесение горизонтальной дорожной разметки краской;

спил деревьев вдоль дорог с. Кротовка по улицам Полевой и Пионерской;

ремонт уличного освещения вдоль дорог с. Кротовка;

грейдирование обочин в с. Кротовка по ул. Советская;

создание схем организации дорожного движения.

3.2. Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2025 год

Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2025 год приведены в таблице 1.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2025 год

Таблица 1

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Увеличение протяженности отремонтированных автодорог в границах населенных пунктов сельского поселения Кротовка | км | 1,19 | 1,19 | 100,0 |  |
| 2. | Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния грунтовых дорог сельского поселения (грейдирование улично-дорожной сети) | % | 15 | 15 | 100 |  |
| 3. | Содержание улично-дорожной сети в зимнее время | Ед. | 82 | 82 | 100 |  |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) |  | - | - | (1,19/1,19+15/15+82/82)/3*100%=100% |  |

3.3.Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки:

Результатом реализации в 2025 году стали следующие мероприятия:

- по ремонту и содержанию дорог местного значения;

- грейдированию и отсыпке дорог местного значения;

- установке дорожных знаков, искусственной неровности на пешеходных переходах, нанесение дорожной разметки;

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме в установленные сроки. Степень выполнения запланированных мероприятий муниципальной программы: 3/3=100%.

# 3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

# Основными факторами, положительно повлиявшими на ход реализации          муниципальной программы в 2025 году являются:

# - своевременное, качественное и в полном объеме исполнение мероприятий муниципальной программы;

# - контроль и мониторинг выполнения мероприятий и показателей муниципальной программы в течении года;

# - своевременное внесение изменений в муниципальную программу.

# 3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

| # № п/п | # Наименование # мероприятия | # Бюджетные ассигнования, тыс.руб. | # Исполнение, тыс.руб. | # Исполнение, % | # Причины # отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 |
| # 1 | # Ремонт и содержание дорог местного значения | # 16 527,5 | # 15 052,6 | # 91,1 | # Экономия образовалась в связи с выполнением меньших объемов работ по очистке дорог от снега согласно фактической потребности |
| # 2 | # Грейдирование и отсыпка дорог местного значения | # 628,8 | # 628,8 | # 100,0 |  |
| 3 | # Установка дорожных знаков, искусственной неровности на пешеходных переходах, нанесение дорожной разметки | # 199,9 | # 199,9 | # 100,0 |  |
|  | # ИТОГО: | # 17 356,2 | # 15 881,3 | # 91,5 |  |

# 3.6. Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями:

# Муниципальное задание отсутствует.

# 3.7. Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы, соисполнителями муниципальной программы и (или) участниками муниципальной программы, являющимися главными распорядителями бюджетных средств, изменениях в муниципальную программу (подпрограмму, иную программу, входящие в состав муниципальной программы:

# На протяжении отчетного периода проводился мониторинг реализации муниципальной программы, результатом которого были внесенные в муниципальную программу изменения, связанные в первую очередь с уточнением сумм финансирования программы.

# 3.8. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий:

# Отсутствуют.

# 3.9.Результаты реализации мер государственного

# и правового регулирования:

# Полномочия сельского поселения в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения определены Федеральным законом от 06.10.2003№131-ФЗ (редакция от 02.07.2013) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 21.04.2011 № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 11.07.2011 № 192-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О безопасности дорожного движения" и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

# 3.10. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) в отчетном году:

# Показатель эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год рассчитывается по формуле:

# ,

# 1,19/1,19+15/15+82/82

# R=   ______3_______х 100%= 109,3%

15 881,3

17 356,2

где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец отчетного года.

Согласно критериям комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденным с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Кротовка, утверждённым постановлением Главы сельского поселения Кротовка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от 15.11.2013 №127/1, эффективность реализации муниципальной программы признается высокой:

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентов.

С учетом достижения эффективности реализации муниципальной программы – 109,3 % и степени выполнения мероприятий муниципальной программы – 100% признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

3.11. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

Для улучшения технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения находящихся в границах населённых пунктов сельского поселения Кротовка продолжить реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Дорожная деятельность в сельском поселении Кротовка Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2019-2030 годы.

Глава сельского поселения

Кротовка                                                                                             А.Н. Данильцева